采购需求

一、项目概况

本项目要求供应商提供达州市互联网分院SAAS互联网医院平台入驻实施部署服务，与四川省互联网医院监管平台对接，获取对接证明，协助准备相关执业登记材料，配合完成互联网医院执业登记相关工作。协助向上级主管部门申请互联网医院行政审批，并提供全面技术支持，协助完善互联网医院建设内容，提供运维服务等。

- 二、采购内容及技术、服务要求（此节内容供应商在技术、服务及其他要求应答表中响应）

采购包1：

入驻达州市互联网医院SAAS平台服务

采购包预算金额（元）:168000.00

采购包最高限价（元）:168000.00

| 序号 | 服务类型 | 服务内容 | 服务明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术服务 | 接口对接 | 监管平台、电子健康卡、短信通道、电子签名、院内 his 等系统对接。 |
| 2 |  | 接口联调 | 监管平台、电子健康卡、短信通道、电子签名、院内 his 等系统接口联调。 |
| 3 |  | 账号搭建 | 初始化数据，医护账号注册，上线功能搭建，功能与账户配置等。 |
| 4 | 辅助功能 | 审批材料 | 行政审批材料、现场汇报材料模版、梳理、整改及提报。 |
| 5 |  | 现场评审支持 | 现场评审材料、汇报材料、现场软硬件、系统演示等。 |
| 6 |  | 业务流程建设 | 业务流程梳理，部门协同界限，运营企划等。 |
| 7 | 培训服务 | 操作培训 | 医护端、药房端、院务端及分院后台端等各业务端口操作培训；患者端操作手册等 。 |
| 8 |  | 案例演练 | 咨询、复诊、护理上门等功能模块正式运营前实际案例演练，达到各端口业务熟悉。 |
| 9 | 运维服务 | 日常维护 | 提供三年运维服务，供应商7*24 有专人值守处理售后响应，负责系统监控与告警处理，维护系统稳定，出现紧急问题立即远程处理维护，1小时内远程处理不了的问题，2小时内到现场处理。 |
| 10 |  | 迭代升级 | 按照主管部门最新标准进行系统迭代与升级。 |
| 11 |  | 等保测评实施整改 | 等保测评工作的实施配合及整改。 |
| 12 | 其它 | 其它服务要求 | 提供全面技术支持，协助完善互联网医院建设内容。 |
| 13 |  |  | 协助完成达州市互联网分院SAAS互联网平台入驻服务工作，协助医院执业登记工作，全程引导并协助甲方办理互联网医院登记手续，确保顺利通过互联网医院登记。 |
| 14 |  |  | 负责互联网医院运行所需的云服务技术环境搭建，条件具备的情况下，与业务系统无缝对接，为打造线上线下服务闭环提供技术支撑。 |
| 15 |  |  | 协助对上线医务人员进行软件操作培训，承诺自发出培训要求后48小时内立即指派专人前往指定地点（或远程）进行操作培训，确保医务人员熟练使用软件系统。 |
| 16 |  |  | 全面保障互联网医院数据安全，对患者数据实施加密管理，互联网医院达到三级等保测评标准。 |

- 三、商务要求（此节内容供应商在商务要求应答表中响应）

（一）交货时间

本项目合同履约期限为双方签字盖章生效之日起60个工作日内完成本次合同所涉及的建设内容并确保采购人正常使用，并提供三年维保服务，合同履行完毕。

（二）交货地点：大竹县人民医院院内指定地点。货物交付采购人之前，货物的损毁、灭失风险由供应商承担。

- （三）支付方式：分期付款。

- （四）付款进度安排

1、本项目入驻成功，互联网医院使用正常，供应商提供的平台使用培训合格，通过院内验收后，供应商开具合法有效发票后30日内，支付合同总金额的35%。

2、验收通过后，平台使用正常满一年，供应商开具合法有效发票后30日内，支付合同总金额的35%。

3、验收通过后，平台使用正常满二年，供应商开具合法有效发票后30日内，支付合同总金额的30%。

- （五）验收方式和标准

- 1、验收方式：由采购人组织验收，供应商配合、协助提供验收所需资料及功能演示，按照《大竹县人民医院采购管理制度》要求进行验收。

2、验收标准：国家相关法律法规、行业标准、技术规范；采购文件相关技术、服务要求、中标供应商投标文件相关响应内容；中标产品生产厂家出具的产品说明书、技术白皮书、医疗器械注册证或备案凭证等技术资料(如涉及)；如验收时双方对技术指标、质量要求等约定标准有相互抵触或异议的事项,双方须按照国家相关规定及采购文件相关技术、服务要求、中标供应商投标文件相关响应内容中质量要求和技术指标较严格的原则确定该事项的标准并进行验收。

（六）货物包装、运输要求

1、供应商须提供全新的货物，符合国家相关质量标准、技术标准、安全认证和合同要求，且应保证货物是全新、未使用过的原厂原包装合格正品，货物表面无划伤、无碰撞痕迹，无损坏。货物包装应干净、结实、无破损、封口严密、方便储存、运输和使用。包装上必须标明品名、规格、生产厂家、出厂日期或质保期。

2、供应商保证所提供的货物在装卸、运输和仓储过程中有足够的包装保护，防止货物受潮、变质、受到冲撞以及其他不可预见的损坏，供应商提供货物运输过程中造成货物泄露、损坏、灭失等，造成的一切经济损失由供应商自行承担。发生破损、受潮、容量不足、疑似瑕疵品等情况，采购人有权拒收货物。

（七）违约责任

1、供应商必须严格按照国家相关法律法规和本采购文件要求及供应商提交的响应文件约定履行合同，按时全面履行本项目的各项义务，供应商不履行本项目义务或瑕疵履行本项目义务或延迟履行本项目义务或履行合同义务不符合合同约定的，则供应商违约。

根据《中华人民共和国民法典》合同编的法律规定，采购人有权解除合同，并要求供应商承担相应违约责任并支付相应金额的违约金。采购人有权直接从供应商的合同货款中扣除违约金，供应商因违约行为偿付的违约金不足以弥补采购人损失的，还应按采购人损失尚未弥补的部分，支付赔偿金全额赔偿采购人损失。

有下列情形之一行为视为供应商违约，采购人有权按照以下条款要求供应商承担违约金及违约责任：

- （1）项目履行期限内，供应商明确表示或者以自己的行为表明不履行本项目合同的主要义务，则供应商违约，供应商应向采购人缴纳合同总价款20%的违约金，同时采购人有权解除合同。

- （2）供应商提供的货物或服务根本违约（例如提供假冒伪劣产品或以次充好），致使合同的目的不能实现的，供应商应向采购人缴纳合同总价款20%的违约金，同时采购人有权解除合同。

- （3）供应商延迟履约，即供应商应向采购人提供的货物及服务未按合同约定时间达成的，供应商每有一次违约行为，供应商应向采购人支付违约金1000元/次，供应商经采购人催告后应继续按合同约定履行合同。若供应商一年内5次延迟履约，则供应商应向采购人支付合同总价款5%的违约金，同时采购人有权解除合同。

（4）供应商所供的货物或服务瑕疵违约，与采购文件要求或采购人采购需求不符的，供应商应承担修理、重作、更换、退货、减少价款或者报酬等违约责任。同时供应商每有一次违约行为，供应商应向采购人支付违约金1000元/次，供应商出现5次本款所列违约行为，供应商应向采购人支付合同总价款5%的违约金，同时采购人有权解除合同。经采购人同意后，供应商更正瑕疵违约行为后，可以继续按合同约定履行合同。

2、合同履行过程中因供应商及员工原因造成的一切安全事故、人身伤亡、经济损失均由供应商自行负责承担，其责任与采购人无关。如因供应商及其工作人员在项目实施过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因或货物问题给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失或人身伤害、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，供应商对此均应承担全部的赔偿责任和法律责任。

3、其他条款按合同约定执行。

- 四、其他要求（此节内容供应商在技术、服务及其他要求应答表中响应）

1、本章的所有内容为本次采购项目的实质性要求，不允许有负偏离。

2、本章内容中有明确的证明材料要求的应提供对应证明材料，否则视为负偏离。